Znak sprawy: PIR.042.1.21.2013			                       Załącznik nr 7 do SIWZ

Wzór umowy

zawarta w dniu ………03.2014 r. w Suwałkach pomiędzy Powiatem Suwalskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. Szczepan Ołdakowski	- Starosta Suwalski

2. Witold Kowalewski 	- Wicestarosta

przy kontrasygnacie Elżbiety Olejnik – Skarbnika Powiatu

zwanym dalej Zamawiającym,

a …………………………………………………………………………,w imieniu którego działa:  1. ………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Projektantem, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Usługodawcy  w przetargu nieograniczonym  zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz.907  z późn. zm.), o  następującej treści:

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego nad  realizacją  remontu 
i przebudowy zabytkowej kordegardy w Dowspudzie w projekcie „Aktywna młodzież ożywia zabytki” – współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

§ 2

1. Projektant sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy, 
w sposób i na zasadach określonych w Prawie Budowlanym z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),  zgodnie z przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem zawodowym,  oraz sztuką budowlaną w najlepiej rozumianym interesie Zamawiającego, a także mając na uwadze cel realizacji umowy, we współdziałaniu z wykonawcą robót budowlanych.

2. Nadzór autorski będzie obejmował specjalności:

a) architektoniczną,

b) drogową,

c) instalacji elektrycznych,

d) instalacji sanitarnych,

e) konstrukcyjno – budowlaną,

f) telekomunikacyjną,

3. Obowiązki Projektanta  obejmować będą w szczególności:

a) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń,

b) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym uszczegółowiania rysunków wykonawczych,

c) nanoszenia poprawek lub uzupełnień na wszystkich egzemplarzach projektu,

d) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej,

e) przedstawianie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego,

f) ocenę wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,

g) udział, po uprzednim pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego, w naradach i komisjach technicznych, odbiorach  i procedurach  oraz końcowym odbiorze zadania,

h) poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej,

i) uczestnictwa w procesie zakupu wyposażenia kordegardy w meble, wystrój okien i innych elementów wystroju wnętrza,  (doradztwo w toku udzielania zamówienia poprzez konsultacje przy sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników postępowań w tym zakresie),

4. W przypadku konieczności odbycia spotkania lub narady na terenie inwestycji celem wykonania któregokolwiek z w/w obowiązków wymienionych w ust.3 niniejszego §,  Projektant  zobowiązuje się uczestniczyć w tych naradach w ramach uzgodnionego w § 4 wynagrodzenia ryczałtowego. O konieczności udziału w naradzie Zamawiający lub  wykonawca prac budowlanych powinni poinformować  Projektanta z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. W razie konieczności wynikającej z tematu narady Projektant  zapewnia udział w niej projektantów poszczególnych branż. Projektant  jest zobowiązany do  obowiązkowych inspekcji w miejscu wykonywania inwestycji, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Kwota wynagrodzenia ryczałtowego wyczerpuje wszelkie roszczenia Projektanta   wynikające lub mogące wynikać z postanowień niniejszego §.

5. Projektant zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania.

6.  W przypadku wprowadzenia zmian, wynikających z przyczyn leżących po stronie Projektanta, stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę, Projektant  obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia,  pozwolenie na budowę).

7. Projektant  zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe zmian proponowanych w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Projektant  poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego.

8. Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych, z zastrzeżeniem § 2 ust. 6

wprowadzonych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę Projektanta  na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski :

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

2) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta (autora) oraz informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują,

3) wpisy do dziennika budowy,

4) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony.

§ 3

1. Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia podpisania niniejszej umowy i trwał będzie w okresie realizacji i wyposażania budynku nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego, gdzie zakończenie robót zaplanowano   do dnia 31.10.2014 r.

2. Pobyty Projektanta  powinny być potwierdzone wpisem do dziennika budowy  i potwierdzone przez Zamawiającego w karcie nadzoru autorskiego.

3. Czas wykonania przez Projektanta  poszczególnych obowiązków wynikających z : § 2 ust. 2 pkt b  i c)  powinien nastąpić nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych po zgłoszeniu, a w odniesieniu do  czynności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt d, w ciągu trzech dni roboczych.

4.W przypadkach szczególnie skomplikowanych, wymagających dłuższego czasu z przyczyn formalnych, wykonanie zadania przez Projektanta  nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. O konieczności wykonania zadania w terminie przekraczającym terminy określone w ust. 3 Projektant  powiadomi Zamawiającego niezwłocznie w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności takiego powiadomienia. Uzgodnienie późniejszego terminu nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 4

1. Strony ustalają,  ryczałtowe wynagrodzenie za pełnienie  nadzoru autorskiego  na łączną kwotę  brutto……….zł, słownie:………...……… zł, w tym obowiązujący podatek VAT….zł.

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie umowne  nie ulegnie podwyższeniu przez cały okres realizacji  robót i wyposażania budynku.

3. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru będzie rozliczane następująco:

a) po zakończeniu każdego z III kwartałów  kalendarzowych 2014r.  i w trakcie IV w  2104 r.,  każdorazowo po protokolarnym potwierdzeniu  przez Zamawiającego sprawowania nadzoru

b) Płatność za kwartał ostatni nastąpi po zakończeniu czynności objętych niniejszą umową w terminie 30  dni od ich zakończenia.

4. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego płatne będzie  przelewem na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, na rachunek wskazany w fakturze. Przelew nastąpi do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 5
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności

zaistnienia zwłoki w wykonywaniu obowiązków wymienionych w §2 ust.3 i innych określonych w niniejszej  umowie i uchybień terminom przewidzianym w § 3 ust. 3 i 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia przez Projektanta  od umowy z przyczyn leżących po jego stronie lub odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia jej przez Zamawiającego z winy Projektanta, Projektant  zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1.

3. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania naprawienia szkód wynikłych z nienależytego wykonania umowy przewyższających wysokość naliczonych kar umownych.

4. W przypadku zwłoki Projektanta  stosownie do postanowień § 3, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia czynności innemu projektantowi na koszt Projektanta, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 7-dniowego terminu na wykonanie czynności, a Projektant  zobowiązany będzie do uzgodnienia rozwiązań projektowych bez odrębnego wynagrodzenia.

5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania organów administracji  w zakresie od nich niezależnym, jak również nie będą odpowiedzialne za opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań spowodowane przez zdarzenia, które są nieprzewidywalne lub których nie można uniknąć, w tym przez działania sił natury, pożary, epidemie, strajki i inne zakłócenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaże oraz polecenia, ograniczenia i zakazy

jakiegokolwiek organu rządowego i administracyjnego, sprawującego władzę administracyjną wobec Stron oraz czynności i prac wykonywanych na podstawie niniejszej umowy.

§ 6

1. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego

wyznacza się przedstawiciela Zamawiającego Panią Małgorzatę Micał.

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Projektanta……

wyznacza się ……………………….…

§ 7

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian do umowy:

1. w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia - w przypadku przedłużenia terminu

wykonania robót  będących podstawą nadzoru autorskiego w ramach niniejszej umowy.

2. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług (VAT)- zmiana rzutująca na wynagrodzenie

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron  wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 8

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późń. zm), ustawy 
z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013r.  poz.1409 z późń. zm. ) oraz
 Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 9

Umowę niniejszą sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze

dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Projektanta.

Zamawiający                                                                              Projektant