Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA   nr PIR.042.1.2013

zawarta w dniu ………..2013 r.  w Suwałkach pomiędzy Powiatem Suwalskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu,  w imieniu którego działają:

1.  Szczepan Ołdakowski   				-  Starosta Suwalski

2.  Witold Kowalewski        				-  Wicestarosta

przy kontrasygnacie Elżbiety  Olejnik – Skarbnika Powiatu

zwanym dalej Zamawiającym,

a ……………………………………………………………..…………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

zwanym w dalszej części umowy  Usługodawcą,

o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji  inspektora nadzoru  inwestorskiego  remontu i przebudowy  zabytkowej kordegardy w Dowspudzie w projekcie „Aktywna młodzież ożywia zabytki” – współfinansowanym  przez  Unię Europejską z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1/  nadzorowanie całości zadań związanych z realizacją inwestycji  zgodnie z ustawą  z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623), dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej   i innymi  obowiązującymi przepisami,  w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej:

2/ zapoznanie się z dokumentacją techniczną przedmiotowej inwestycji i przekazanie Zamawiającemu ewentualnych uwag w terminie 14 dni licząc od daty podpisania umowy,

3/ reprezentowanie  Zamawiającego na budowie poprzez kontrolowanie zgodności wykonywanych robót  z dokumentacja techniczną,  z Pozwoleniem  Nr 109/11 Wojewódzkiego  Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach, z dnia 22.06.2011 roku;  z   Decyzją Nr 196/2011 Starosty Suwalskiego z dnia 30.06.2011 roku 
(z uwzględnieniem faktu, że kordegarda jest budynkiem zabytkowym), przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej i umową  o realizację zadania inwestycyjnego;

4/  wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji inwestycji planowanej od kwietnia 2013 r., której zakończenie przewiduje się do 31.08.2014 roku, następnie udział w rozliczeniu inwestycji w terminie do 30.11.2014 r. i w okresie 3 lat licząc od dnia odbioru końcowego w okresie rękojmi i gwarancji.

2. Wartość  nadzorowanych robót zostanie ustalona w trybie  przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

§ 2

1. Usługodawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności określonych 
   w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623)  a w szczególności do jego zadań należy:

1/ reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach  prawa budowlanego oraz umowy o realizację zadania inwestycyjnego;

2/  wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji oraz w okresie  gwarancji i rękojmi;

3/ wnioskowanie do Zamawiającego o wprowadzenie zmian i poprawek w przypadku
       stwierdzenia braków, wad lub niedokładności w  ustalonym zakresie robót;

5/  kontrolowanie jakości wykonanych robót;

6/  kontrolowanie jakości wbudowywanych wyrobów poprzez sprawdzenie ich parametrów, źródeł pochodzenia  zgodnie z zasadami obowiązującymi w Programie Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 , informacji dołączonej do wyrobów  przed  wbudowaniem tych materiałów;

7/ gromadzenie i numerowanie atestów lub innych dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów;

8/ sprawdzanie i odbiór robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu;

9/ sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby robót dodatkowych lub  zamiennych;

10/ sprawdzenie księgi obmiarów  robót i rachunków Wykonawcy;

11/ przygotowanie i udział w czynnościach odbioru i przekazywanie przedmiotu  umowy użytkownikowi;
 12/ sporządzenie rozliczenia rzeczowo-finansowego w zakresie nadzorowanych robót;

13/ podejmowanie odpowiednich decyzji i zawiadamianie właściwego organu państwowego nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień technicznych;

14/ uczestniczenie w naradach organizowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę;

15/  potwierdzanie   gotowości do odbioru robót oraz uczestniczenie w ich odbiorze;

16/ kontrolowanie i weryfikowanie  przedkładanych przez Wykonawcę rozliczeń  odebranych protokolarnie robót;

17/  uczestniczenie w pracach Komisji odbioru robót  wynikających z umowy z Wykonawcą, Komisji odbioru końcowego, na który skompletuje  dokumenty niezbędne do jego przeprowadzenia i przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji oraz odbioru pogwarancyjnego i po okresie rękojmi- na podstawie odrębnego pisemnego zawiadomienia.

2. Usługodawca  zobowiązuje się do stawienia się na budowie w terminie 5 godzin od chwili wezwania przez  Koordynatora robót i podjęcia działań związanych z nadzorem;

3. Usługodawca będzie współpracował z Koordynatorem ze strony Zamawiającego, którym

będzie  Pani Małgorzata Micał.

4. Usługodawca  będzie realizował nadzór inwestorski poprzez następujące osoby:

………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

§ 3

1. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia Usługodawcy  kopii umowy zawartej z

Wykonawcą, oraz do   bieżącego informowania o zmianach tej umowy.

2. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, nie

przewidzianych umową, Usługodawca  powinien niezwłocznie zawiadomić o powyższym

Zamawiającego.

3. Usługodawca  nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy w imieniu

Zamawiającego polecenia wykonania robót dodatkowych.

4. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo

lub  zabezpieczenie przed awarią, to Zamawiający upoważnia  Usługodawcę do udzielenia

Wykonawcy zlecenia na ich wykonanie na podstawie wpisu do dziennika budowy w swoim

imieniu, informując niezwłocznie (w ciągu 1 godziny) o tym fakcie Zamawiającego.

§ 4

1. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru  w  zakresie  określonym  niniejszą

umową  wyniesie …………………………zł netto + …………….zł (obowiązujący podatek VAT)=………………………zł brutto, słownie: ……………………………………………….

2. Wynagrodzenie  obejmuje zakres opisany w dokumentacji technicznej i ewentualne roboty zamienne.

3. Wypłata    wynagrodzenia   nastąpi    raz na kwartał, na podstawie kwartalnych faktur za wyjątkiem faktury końcowej w następujący sposób: 5 faktur częściowych na kwotę stanowiącą 1/7 wartości przedmiotu niniejszej umowy, natomiast faktura końcowa na kwotę stanowiącą 2/7 tej wartości po zakończeniu rozliczenia całości robót. Faktury wymagają potwierdzenia  przez  Koordynatora i Wydział Programowania Inwestycji i Rozwoju. Płatnikiem będzie Starostwo Powiatowe w Suwałkach, 16-400 Suwałki, 
ul. Świerkowa 60,  NIP 844-18-70-361,

4. Zamawiający  zobowiązuje się  do dokonania zapłaty wynagrodzenia  w  terminie 30 dni

od daty otrzymania faktury spełniającej warunki określone w ust.3.

5. Wstrzymanie robót  Wykonawcy wstrzymuje płatności za nadzór.

6. Usługodawca za pełnienie funkcji inspektora nadzoru  nie otrzyma całości wynagrodzenia określonego w pkt.1 niniejszej umowy  w przypadku zerwania umowy z Wykonawcą, natomiast otrzyma wynagrodzenie adekwatne do okresu  realizacji robót i sprawowania swojej funkcji.

7. W przypadku powierzenia części  przedmiotu zamówienia  Podwykonawcy, płatność dla  Usługodawcy będzie zrealizowana po przedłożeniu Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentu potwierdzającego rozliczenie z Podwykonawcą.

§ 5

1. Usługodawca  zobowiązany jest do zapłacenia  Zamawiającemu kar umownych:

a) w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z winy Usługodawcy;

b) w wysokości 2% wartości wynagrodzenia umownego brutto za nie uczestniczenie 
    w  wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie  w pracach  Komisji dotyczącej odbioru  końcowego robót, odbioru pogwarancyjnego oraz w okresie rękojmi i nie przybycie  na budowę w ciągu 5 godzin na wezwanie Zamawiającego w sprawach nagłych.

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w sytuacji, gdy kara

umowna nie pokryje powstałej szkody.

§ 6

1.Zamawiający   zastrzega   sobie  możliwość   odstąpienia  od  umowy  w  razie   wystąpienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym,  czego   nie  można  było    przewidzieć  w  chwili  zawarcia umowy.  W  takim

wypadku  Usługodawca   może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu

wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych.

2. Zamawiającemu ponadto przysługuje prawo odstąpienia od umowy w   przypadku, gdy

pomimo    uprzednich     dwukrotnych    monitów  ze  strony  Zamawiającego,  Usługodawca uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób

zaniedbuje zobowiązania umowne.

§ 7

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w sytuacjach gdy nastąpi: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, wynikająca z okoliczności niezależnych od Stron, wynikająca z: a) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; c) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót; d) wystąpienia robót dodatkowych, e) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia ze względu na warunki pogodowe, uniemożliwiające wykonanie określonych prac budowlanych, f) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych lub kompatybilnych z przedmiotem umowy, g) niezbędna zmiana dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót, 2) zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron, które może istotnie utrudnić wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, działając z należytą starannością,  4) zmiana Wykonawcy robót, 5) zmiana stawki podatku VAT w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych. Zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku, zawierającego przyczyny i uzasadnienia zmian, zatwierdzonego przez Zamawiającego

§ 8

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

Ewentualne spory rozstrzygać będzie  sąd właściwy  rzeczowo dla miejsca zawarcia umowy.

§ 10

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez strony.

§ 11

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden  dla Usługodawcy   
i  trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                          USŁUGODAWCA: